**SITUAZIONE OPERE COMPENSATIVE CON GLI ENTI PARCO – GIUGNO 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARCO OGLIO NORD ‐ CONVENZIONE DEL 01/03/2013 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO** | | | | | | | | |
| **PROGETTO** | | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **PE PRESENTATO/  INTEGRATO A SDP  IN DATA** | **PE VALIDATO  DA CAL IN DATA** | **CONTRIBUTI  CONVENZIONATI** | **IMPORTI \*  PAGATI** | **IMPORTI  RESIDUI** | **NOTE** |
| 1.Progetto della Foresta fluviale  della valle dell'Oglio | | Riqualificazione ambientale, riforestazione, ripristino dei corridoi ecologici e fruizione delle aree demaniali e delle altre aree di proprietà o In disponibilità e quindi realizzazione degli interventi previsti negli elaborati validati, con coinvolgimento, diretto e responsabile, degli Enti, delle Associazioni protezionistiche, dei pescatori, del cacciatori e del mondo del volontariato nella gestione. | 28/02/2014 | 01/04/2015 | 200.000,00 | 199.940,10 | 0,00 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 19/11/2014 |
| 1. Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola | | Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola, tra le quali: la realizzazione di frutteti impiegando antiche varietà In via di estinzione e la coltivazione di tartufaie con querceti appositamente micorizzati, previa analisi ed individuazione dei suoli Idonei | 28/02/2014 | 01/07/2014 | 100.000,00 | 64.091,17 | 35.908,83 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 1. Progetto  Greenway  dell'Oglio | Lotto 16 | Sistemazione e riconnessione della pista  ciclopedonale tra i comuni di Soncino e Orzinuovi e la messa in sicurezza del ponte automobilistico sul fiume Oglio. L’intervento si sviluppa pertanto a cavallo delle sponde destra e sinistra del Fiume Oglio tra i territori cremonesi e bresciani dei comuni di Soncino e di Orzinuovi. | 09/07/2014 | 05/11/2014 | 965.000,00 | 453.750,00 | 511.250,00 | pagata 3^ rata del contributo convenzionato[[1]](#footnote-1) |
| Lotto 22A | Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale e sistemazione del percorso ciclabile di collegamento tra Monticelli d’Oglio-Monasterolo- Robecco d’Oglio | 19/11/2014 | 02/04/2015 | pagata 2^ rata del contributo convenzionato |
| 4.Progetto di realizzazione del  sistema segnaletico della viabilità  minore, delle valenze storico-  culturali e delle aree naturalisti  che di maggiore pregio e tutela | | realizzazione del sistema segnaletica della viabilità minore, delle valenze storico-culturali e delle aree naturalisti che di maggiore pregio e tutela | 28/02/2014 | 01/07/2014 | 80.000,00 | 65.688,54 | 14.311,46 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 5. Progetto dell'Ostello e il complesso del Mulino di Basso | | realizzazione degli interventi di completamento del centro convegni e di formazione del parcheggio del complesso del Mulino di Basso | 11/09/2014 | 05/11/2014 | 150.000,00 | 103.297,44 | 46.702,56 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| **TOTALE** | | | | | **1.495.000,00** | **886.767,25** | **608.172,85** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagamenti** | **Termini previsti per l’erogazione** |
| 1° Rata | Stipula della convenzione (10% Co ntributo Convenzionato) |
| 2° Rata | Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato) |
| 3°rata | Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato) |
| Saldo | Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARCO ADDA NORD DEL CONVENZIONE 30/11/2012 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO** | | | | | | | | | | |
| **PROGETTO** | | | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **PE PRESENTATO/  INTEGRATO A SDP  IN DATA** | | **PE VALIDATO  DA CAL IN DATA** | **CONTRIBUTI  CONVENZIONATI** | **IMPORTI \*  PAGATI** | **IMPORTI  RESIDUI** | **NOTE** |
| 1. Realizzazione della ciclovia azzurra nel comune di Cassano d’Adda | | | completamento della pista esistente che  collega Cascine San Pietro con il ponte  sull’Adda passando al centro di Cassano | 07/12/2012  22/12/2012 | | 08/08/2013 | 387.500,00 | 387.500,00 | 0 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 1. Concorso nella realizzazione del Parco Olistico "il Raggio Verde" nel Comune di Truccazzano | | | la realizzazione del Parco a vocazione  agricola denominato "Parco Olistico ‐  Spina Verde", ubicato nel territorio  compreso tra il centro abitato di  Truccazzano e Albignano, nelle aree tra il Canale Muzza ad Est e la S.P. 104 ad Ovest  all'interno del perimetro del Parco  Regionale dell'Adda Nord; aree sottoposte a regime di controllo paesaggistico. | 13/12/2013  (in attesa  integrazione) | |  | 400.000,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | pagata 1^ rata del contributo convenzionato |
| 1. Concorso nella realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda[[2]](#footnote-2) | | | realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda con l'utilizzo del tracciato di parte di Via Brolo dall'area ex discarica fino alla Via Cascine San Pietro, di Via Cascine San Pietro dall'incrocio con  Via Brolo fino al confine del territorio  comunale, poi verso Sud, utilizzando strade di tipo consorziale costeggiando il laghetto "Betulle" fino alla Cascina Ronchi che è al centro della Foresta di Pianura e alle porte  del Parco Adda Nord sul territorio  comunale. | 18/09/2013  29/11/2013  15/05/2018 | |  | 360.000,00 | 36.000,00 | 324.000,00 | pagata 1^ rata del contributo convenzionato |
| 1. Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture all'interno del territorio del Parco Adda Nord | | | intervento di miglioramento delle  infrastrutture e strutture presenti nel  proprio territorio mediante la  rinaturalizzazione degli itinerari esistenti e  l'implementazione del sistema di  comunicazione e di informazione per  quanto concerne il patrimonio artistico,  culturale, architettonico, religioso e  ambientale. | 29/11/2013  (in data  12/11/2014  interviene il  nullaosta di CAL  sull’Addendum alla  Convenzione) | |  | 347.500,00 | 34.750,00 | 312.750,00 | pagata 1^ rata del contributo convenzionato |
| **TOTALE** | | | | | | | **1.495.000,00** | **498.250,00** | **996.750,00** |  |
|  | **Termini previsti per l’erogazione** | | |
| 1° Rata | Stipula della convenzione (10% Contributo Convenzionato) | | |
| 2° Rata | Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato) | | |
| 3°rata | Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato) | | |
| Saldo | Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARCO DEL SERIO CONVENZIONE DEL 07/10/2010 – IMPORTO 1.430.000,00 EURO** | | | | | | | | |
| **PROGETTO** | | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **PE PRESENTATO/  INTEGRATO A SDP  IN DATA** | **PE VALIDATO  DA CAL IN DATA** | **CONTRIBUTI  CONVENZIONATI** | **IMPORTI \*  PAGATI** | **IMPORTI  RESIDUI** | **NOTE** |
| Misura di compensazione 1 ‐ Fosso Bergamasco | |  | ‐ | ‐ | 5.000,00[[3]](#footnote-3) | - | - | - |
| Misura di  compensazione 2[[4]](#footnote-4) | Compensazione  ecosistemica da  localizzare presso la  roggia Morla e/o  Morletta a Bariano  (BG). | Realizzazione di opere di compensazione ecosistemica da localizzare presso la roggia  Morla e/o Morletta a Bariano (BG) .  L’intervento prevede la collocazione di una siepe mista di 108 m lungo l’alveo interrato dell’ex fontanile Ronchina (Comune di Fara  previsti nell’area B con il corridoio  ecologico della roggia Navarezza.  L’intervento si completa con la mitigazione vegetazionale di un pozzo irriguo posto a nord dell’ex asta del fontanile. | 23/06/2014 | 07/11/2014 | 235.510,27 | 105.979,62 | 129.530,65 | pagata 2^ rata contributo convenzionato |
| Misura di  compensazione 3[[5]](#footnote-5) |
| Misura di compensazione 4 ‐ Alveo del fiume[[6]](#footnote-6) | | Le opere di consolidazione arginale con  rinaturalizzazione del Fiume Serio nel  tratto compreso tra Romano di Lombardia e Mozzanica (BG) | 19/06/2014 | 07/11/2014 | 525.997,35 | 236.698,81 | 289.298,54 | pagata 2^ rata  contributo  convenzionato |
| Misura di  compensazione 5 ‐ Sottopasso[[7]](#footnote-7) | Ricucitura del  percorso  ciclopedonale nel  territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG) | Intervento di ricucitura del percorso  ciclopedonale nel territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG) | 29/07/2013 | 0/01/2014 | 306.492,38 | 212.138,93 | 94.353,45 | pagata rata  di saldo contributo  convenzionato |
| Formazione del  nuovo sottopasso di collegamento  ciclabile tra Morengo  ‐ Romano di  Lombardia e Bariano (BG) | Le opere di costruzione di un nuovo  sottopasso di collegamento ciclabile tra  Morengo ‐ Romano di Lombardia e Bariano  (BG) per il completamento e la  sistemazione di una porzione di rete  ciclabile esistente che attraversa il  territorio comunale di Bariano. Il progetto si colloca infatti nell’area agricola a nord‐  est di Bariano, area pianeggiante  attraversata dalla infrastruttura ferroviaria Milano ‐Venezia e dalla strada provinciale n. 101 Romano di Lombardia – Bariano | 16/04/2014 | 07/11/2014 | 357.000,00 | 267.750,00 | 89.250,00 | pagata 3^ rata  contributo  convenzionato |
| \*\*incluso nell’erogazione della prima rata del contributo convenzionato | | | | |  | 5000,00 |  |  |
| **TOTALE** | | | | | **1.430.000,00** | **827.567,36** | **602.432,64** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagamenti** | **Termini previsti per l’erogazione** |
| 1° Rata | Stipula della convenzione (20% Contributo Convenzionato) |
| 2° Rata | Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato) |
| 3°rata | Raggiungimento del 50% dei lavori (30% Contributo Convenzionato) |
| Saldo | Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute |

1. Gli interventi sono stati completati ed è in corso il pagamento della rata di saldo [↑](#footnote-ref-1)
2. Richiesta una variazione progettuale dell’Intervento. In attesa di ricevere la documentazione progettuale per la formalizzazione di un eventuale Addendum alla Convenzione [↑](#footnote-ref-2)
3. L’intervento sarà oggetto di validazione nell’ambito dell’Addendum di cui alla successiva nota 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Con Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 16 maggio 2018 l’ente Parco ha richiesto ulteriori interventi integrativi e migliorativi di quanto già realizzato. Sono attualmente in corso le attività di progettazione esecutiva di tali interventi [↑](#footnote-ref-4)
5. Vedi nota 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vedi nota 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Vedi nota 2 [↑](#footnote-ref-7)