**SITUAZIONE OPERE COMPENSATIVE CON GLI ENTI PARCO – GIUGNO 2018**

|  |
| --- |
| **PARCO OGLIO NORD ‐ CONVENZIONE DEL 01/03/2013 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO** |
| **PROGETTO** | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **PE PRESENTATO/ INTEGRATO A SDP IN DATA** | **PE VALIDATO DA CAL IN DATA** | **CONTRIBUTI CONVENZIONATI** | **IMPORTI \* PAGATI** | **IMPORTI RESIDUI** | **NOTE** |
| 1.Progetto della Foresta fluvialedella valle dell'Oglio | Riqualificazione ambientale, riforestazione, ripristino dei corridoi ecologici e fruizione delle aree demaniali e delle altre aree di proprietà o In disponibilità e quindi realizzazione degli interventi previsti negli elaborati validati, con coinvolgimento, diretto e responsabile, degli Enti, delle Associazioni protezionistiche, dei pescatori, del cacciatori e del mondo del volontariato nella gestione. | 28/02/2014 | 01/04/2015 | 200.000,00 | 199.940,10 | 0,00 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 19/11/2014 |
| 1. Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola
 | Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola, tra le quali: la realizzazione di frutteti impiegando antiche varietà In via di estinzione e la coltivazione di tartufaie con querceti appositamente micorizzati, previa analisi ed individuazione dei suoli Idonei | 28/02/2014 | 01/07/2014 | 100.000,00 | 64.091,17 | 35.908,83 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 1. Progetto Greenway dell'Oglio
 | Lotto 16 |  Sistemazione e riconnessione della pistaciclopedonale tra i comuni di Soncino e Orzinuovi e la messa in sicurezza del ponte automobilistico sul fiume Oglio. L’intervento si sviluppa pertanto a cavallo delle sponde destra e sinistra del Fiume Oglio tra i territori cremonesi e bresciani dei comuni di Soncino e di Orzinuovi. | 09/07/2014 | 05/11/2014 | 965.000,00 | 453.750,00 | 511.250,00 | pagata 3^ rata del contributo convenzionato[[1]](#footnote-1) |
| Lotto 22A | Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale e sistemazione del percorso ciclabile di collegamento tra Monticelli d’Oglio-Monasterolo- Robecco d’Oglio | 19/11/2014 | 02/04/2015 | pagata 2^ rata del contributo convenzionato |
| 4.Progetto di realizzazione delsistema segnaletico della viabilitàminore, delle valenze storico-culturali e delle aree naturalisti che di maggiore pregio e tutela | realizzazione del sistema segnaletica della viabilità minore, delle valenze storico-culturali e delle aree naturalisti che di maggiore pregio e tutela | 28/02/2014 | 01/07/2014 | 80.000,00 | 65.688,54 | 14.311,46 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 5. Progetto dell'Ostello e il complesso del Mulino di Basso | realizzazione degli interventi di completamento del centro convegni e di formazione del parcheggio del complesso del Mulino di Basso | 11/09/2014 | 05/11/2014 | 150.000,00 | 103.297,44 | 46.702,56 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| **TOTALE** | **1.495.000,00** | **886.767,25** | **608.172,85** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagamenti** | **Termini previsti per l’erogazione** |
| 1° Rata | Stipula della convenzione (10% Co ntributo Convenzionato) |
| 2° Rata | Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato) |
| 3°rata | Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato) |
| Saldo | Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute |

|  |
| --- |
| **PARCO ADDA NORD DEL CONVENZIONE 30/11/2012 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO** |
| **PROGETTO** | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **PE PRESENTATO/ INTEGRATO A SDP IN DATA** | **PE VALIDATO DA CAL IN DATA** | **CONTRIBUTI CONVENZIONATI** | **IMPORTI \* PAGATI** | **IMPORTI RESIDUI** | **NOTE** |
| 1. Realizzazione della ciclovia azzurra nel comune di Cassano d’Adda
 | completamento della pista esistente checollega Cascine San Pietro con il ponte sull’Adda passando al centro di Cassano | 07/12/201222/12/2012 | 08/08/2013 | 387.500,00 | 387.500,00 | 0 | pagata rata di saldo del contributo convenzionato |
| 1. Concorso nella realizzazione del Parco Olistico "il Raggio Verde" nel Comune di Truccazzano
 | la realizzazione del Parco a vocazioneagricola denominato "Parco Olistico ‐Spina Verde", ubicato nel territoriocompreso tra il centro abitato di Truccazzano e Albignano, nelle aree tra il Canale Muzza ad Est e la S.P. 104 ad Ovestall'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Adda Nord; aree sottoposte a regime di controllo paesaggistico. | 13/12/2013 (in attesa integrazione) |  | 400.000,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | pagata 1^ rata del contributo convenzionato |
| 1. Concorso nella realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda[[2]](#footnote-2)
 | realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda con l'utilizzo del tracciato di parte di Via Brolo dall'area ex discarica fino alla Via Cascine San Pietro, di Via Cascine San Pietro dall'incrocio conVia Brolo fino al confine del territorio comunale, poi verso Sud, utilizzando strade di tipo consorziale costeggiando il laghetto "Betulle" fino alla Cascina Ronchi che è al centro della Foresta di Pianura e alle portedel Parco Adda Nord sul territorio comunale. | 18/09/201329/11/201315/05/2018 |  | 360.000,00 | 36.000,00 | 324.000,00 | pagata 1^ rata del contributo convenzionato |
| 1. Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture all'interno del territorio del Parco Adda Nord
 | intervento di miglioramento delleinfrastrutture e strutture presenti nelproprio territorio mediante la rinaturalizzazione degli itinerari esistenti el'implementazione del sistema dicomunicazione e di informazione perquanto concerne il patrimonio artistico,culturale, architettonico, religioso e ambientale. | 29/11/2013 (in data 12/11/2014 interviene il nullaosta di CAL sull’Addendum alla Convenzione) |  | 347.500,00 | 34.750,00 | 312.750,00 | pagata 1^ rata del contributo convenzionato |
| **TOTALE** | **1.495.000,00** | **498.250,00** | **996.750,00** |  |
|  | **Termini previsti per l’erogazione** |
| 1° Rata | Stipula della convenzione (10% Contributo Convenzionato) |
| 2° Rata | Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato) |
| 3°rata | Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato) |
| Saldo | Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute |

|  |
| --- |
| **PARCO DEL SERIO CONVENZIONE DEL 07/10/2010 – IMPORTO 1.430.000,00 EURO** |
| **PROGETTO** | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **PE PRESENTATO/ INTEGRATO A SDP IN DATA** | **PE VALIDATO DA CAL IN DATA** | **CONTRIBUTI CONVENZIONATI** | **IMPORTI \* PAGATI** | **IMPORTI RESIDUI** | **NOTE** |
| Misura di compensazione 1 ‐ Fosso Bergamasco |  | ‐ | ‐ | 5.000,00[[3]](#footnote-3) | - | - | - |
| Misura dicompensazione 2[[4]](#footnote-4) | Compensazioneecosistemica dalocalizzare presso laroggia Morla e/oMorletta a Bariano (BG). | Realizzazione di opere di compensazione ecosistemica da localizzare presso la roggiaMorla e/o Morletta a Bariano (BG) . L’intervento prevede la collocazione di una siepe mista di 108 m lungo l’alveo interrato dell’ex fontanile Ronchina (Comune di Faraprevisti nell’area B con il corridoioecologico della roggia Navarezza. L’intervento si completa con la mitigazione vegetazionale di un pozzo irriguo posto a nord dell’ex asta del fontanile. | 23/06/2014 | 07/11/2014 | 235.510,27 | 105.979,62 | 129.530,65 | pagata 2^ rata contributo convenzionato |
| Misura dicompensazione 3[[5]](#footnote-5) |
| Misura di compensazione 4 ‐ Alveo del fiume[[6]](#footnote-6) | Le opere di consolidazione arginale conrinaturalizzazione del Fiume Serio nel tratto compreso tra Romano di Lombardia e Mozzanica (BG) | 19/06/2014 | 07/11/2014 | 525.997,35 | 236.698,81 | 289.298,54 | pagata 2^ rata contributo convenzionato |
| Misura dicompensazione 5 ‐ Sottopasso[[7]](#footnote-7) | Ricucitura delpercorsociclopedonale nel territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG) | Intervento di ricucitura del percorsociclopedonale nel territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG) | 29/07/2013 | 0/01/2014 | 306.492,38 | 212.138,93 | 94.353,45 | pagata rata di saldo contributo convenzionato |
| Formazione delnuovo sottopasso di collegamentociclabile tra Morengo‐ Romano di Lombardia e Bariano (BG) | Le opere di costruzione di un nuovosottopasso di collegamento ciclabile tra Morengo ‐ Romano di Lombardia e Bariano(BG) per il completamento e lasistemazione di una porzione di reteciclabile esistente che attraversa il territorio comunale di Bariano. Il progetto si colloca infatti nell’area agricola a nord‐est di Bariano, area pianeggiante attraversata dalla infrastruttura ferroviaria Milano ‐Venezia e dalla strada provinciale n. 101 Romano di Lombardia – Bariano | 16/04/2014 | 07/11/2014 | 357.000,00 | 267.750,00 | 89.250,00 | pagata 3^ rata contributo convenzionato |
| \*\*incluso nell’erogazione della prima rata del contributo convenzionato |  | 5000,00 |  |  |
| **TOTALE** | **1.430.000,00** | **827.567,36** | **602.432,64** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagamenti** | **Termini previsti per l’erogazione** |
| 1° Rata | Stipula della convenzione (20% Contributo Convenzionato) |
| 2° Rata | Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato) |
| 3°rata | Raggiungimento del 50% dei lavori (30% Contributo Convenzionato) |
| Saldo | Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute |

1. Gli interventi sono stati completati ed è in corso il pagamento della rata di saldo [↑](#footnote-ref-1)
2. Richiesta una variazione progettuale dell’Intervento. In attesa di ricevere la documentazione progettuale per la formalizzazione di un eventuale Addendum alla Convenzione [↑](#footnote-ref-2)
3. L’intervento sarà oggetto di validazione nell’ambito dell’Addendum di cui alla successiva nota 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Con Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 16 maggio 2018 l’ente Parco ha richiesto ulteriori interventi integrativi e migliorativi di quanto già realizzato. Sono attualmente in corso le attività di progettazione esecutiva di tali interventi [↑](#footnote-ref-4)
5. Vedi nota 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vedi nota 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Vedi nota 2 [↑](#footnote-ref-7)